## Slide 1
設計工程表
使い方説明書
設計部 業務ツール マニュアル
設計部
業務ツール
設計部

## Slide 2
画面の構成
2 / 9
上部ツールバー
フィルターボタン 担当別 / 計画 / 図面 / 長納期品 / 出張
表示単位切替 日単位 / 週単位
工事番号フィルター プルダウンで複数選択可能
担当者フィルター リソース表示時に表示される
リソース表示ボタン 担当者別の業務状況を表示
＋ 新規タスク追加 新しいタスクを末尾に追加
アーカイブ ▼ 完了工事の保管・参照
メイン画面（ガントチャート）
左側：タスク一覧グリッド 工事番号・機械・タスク名 担当者・進捗 など
右側：タイムライン バーをドラッグで日程変更可能
赤い縦線（今日マーカー） 本日の位置を示します
土日・祝日 グレー背景で識別できます
▼マーク（出図希望日・手配期日） 図面・長納期品タスクバー上に表示 ドラッグで日程変更可能
※製造管理部が変更

## Slide 3
表示モード（タスクタイプ）の切り替え
3 / 9
ボタンをクリックしてタスクタイプを切り替えます。同時に1種類のみ表示されます。
ボタン
内容・目的
主な列
図面
組立図面の設計進捗管理
工事番号・機械・ユニット・組立図面名 機種・総枚数・完了枚数・進捗・完了予定日
計画
工事計画・スケジュール管理
工事番号・機械・ユニット・タスク 担当・開始日・終了日
長納期品
発注が必要な長納期部品の管理
工事番号・機械・ユニット・品名・型式図番・個数 メーカー・担当・手配予定日・状態
出張
出張スケジュールの管理
工事番号・機械・ユニット・タスク 担当・開始日・終了日
担当別
担当者別のリソース状況を全画面表示
各担当者のタスクをタイムラインで一覧表示

## Slide 4
タスクの追加・編集・削除
4 / 9
タスクの追加
① 右上「＋ 新規タスク追加」ボタンをクリック
② グリッド右端の「＋」ボタンをクリック（どちらでも可）
③ タスク名が自動で編集状態 → 入力してEnterで確定
タスクの編集（インライン編集）
各列のセルをクリックすると直接編集できます
担当者列：プルダウンで選択
完了予定日列：日付ピッカーで選択（Enter / セル外クリックで確定）
タスクの編集（詳細ダイアログ）
タイムライン上のバーをダブルクリック → 詳細ダイアログが開きます
工事番号・機械・ユニット・担当・出図希望日などをまとめて編集できます
タスクの削除
タスク行をクリックして選択（青くハイライト）
右クリック「このタスクを削除」ボタンをクリックして削除
Ctrl + クリックで複数行選択 → まとめて削除可能
右クリックメニュー
タスク行を右クリック → メニューが表示されます
コピー ：選択行を1件コピー
複数コピー ：選択複数行をまとめてコピー
貼り付け ：コピーしたタスクを貼り付け
削除 ：選択行を削除
※ コピー時は「コピーする項目選択」ダイアログが表示されます

## Slide 5
ガントバーの操作
5 / 9
バーのドラッグ移動（位置変更）
タイムライン上のバーを左右にドラッグすると 開始日・完了日をまとめて変更できます
ドラッグ後、自動的にDB（Supabase）に保存されます
バーのリサイズ（右端ドラッグ）
バーの右端をドラッグすると 完了予定日のみを変更できます
開始日は変わらず、期間のみが変化します
出図希望日（▼マーク）
図面タスクのバー上に黒い「▼」マークが表示されます
▼マークもドラッグして出図希望日を変更できます
▼の色：黒 ＝ 余裕あり 赤 ＝ 出図希望日超過（遅延）
※製造管理部が変更
表示単位の切り替え（日単位 / 週単位）
日単位（デフォルト） 日付を1日単位で細かく表示
「週単位」 週単位でまとめて表示 全体スケジュールの把握に便利

## Slide 6
絞り込み（フィルタリング）機能
6 / 9
工事番号フィルター
上部「工事番号: 全表示」プルダウンをクリック
表示したい工事番号にチェック（複数選択可）、全表示に戻すには「全表示」にチェック
担当者フィルター（リソース表示時）
特定の担当者のタスクだけを絞り込めます（複数選択可）
進捗の視覚的確認（進捗列）
進捗率 ＝ 完了枚数 ÷ 総枚数（%）で自動計算・表示されます
黄色のバー ：通常の進捗状況
赤いバー（遅延アラート） ：完了予定日を過ぎているのに進捗0%

## Slide 7
リソース表示（担当者別の業務状況確認）
7 / 9
リソース表示の開き方
「担当別」ボタン → 全画面リソースビューに切替
「リソース表示」ボタン → ガントチャート下部に リソースパネルを表示（並列表示）
リソース表示の見方
各担当者の行にタスクのバーが時系列で表示されます
バーの色は担当者ごとに固定されています
藤山（赤） 田中(善)（青） 安岡（緑） 川邊（橙） 等
担当者名をクリック → その担当者の詳細ビューに切替
スクロールはガントチャートとリソースパネルが連動します
パネルのリサイズ・戻る
「← 一覧に戻る」ボタン 詳細ビューから担当者一覧に戻ります
境界線をドラッグ パネルの高さを自由に調整できます
リソース表示を閉じる
【並列パネルを閉じる場合】
「リソース表示中×」ボタン ：クリックして閉じる
【全画面リソースモードを終了する場合】
図面/計画/長納期品/出張ボタン：クリックでガントビューに切替
※「担当別」再クリックでは閉じられません
ℹ ヒント
「リソース表示」ボタンで開いた場合、ガントチャートと並列表示されます。両者のスクロール位置は連動します。

## Slide 8
アーカイブ機能（完了タスクの管理）
8 / 9
アーカイブとは
完了した工事のタスクをアーカイブ（保管）する機能
アーカイブしたタスクはメイン画面から非表示になります
過去の工事データの参照・コピーに活用できます
アーカイブ管理（保管する）
「アーカイブ ▼」→「アーカイブ管理」を選択
アーカイブしたい工事番号の「アーカイブへ」を押します
ℹ アーカイブ操作について
「戻す」ボタンで現役に戻せます
アーカイブ一覧の「戻す」ボタンを押すと、 その工事のすべてのタスクがメイン画面に復元されます。
アーカイブ一覧（復元・コピー）
「アーカイブ ▼」→「アーカイブ一覧」を選択
アーカイブ済み工事が一覧表示されます
【復元する】
一覧の「戻す」ボタンをクリック
→ その工事の全タスクがメイン画面に戻ります
【新工事にコピーする（表示モード単位）】
※ コピーはタスク単位ではなく表示モード単位です
① 一覧の「詳細」ボタンをクリック
② タブ（図面/計画/長納期品/出張）でモードを選択して内容を確認
③「このモードをコピー」ボタンをクリック
④ 新しい工事番号を入力して「コピーして追加」
→ 選択モードの全タスクが新工事番号で一括コピーされます

## Slide 9
システム情報・注意事項
9 / 9
データの保存先
クラウド（Supabase）に自動保存。編集内容はリアルタイムでDBに反映されます。
インターネット接続
使用にはインターネット接続が必要です。
同時使用
複数人が同時に使用可能です。他の人の変更はF5（再読み込み）で画面に反映されます。
対応ブラウザ
Chrome / Microsoft Edge 推奨。
ファイルの場所
index.html をブラウザで直接開いて使用します。
操作の取り消し
削除・アーカイブした操作は取り消しできません。Ctrl+Z も無効のため操作は慎重に行ってください。